|  | Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana |  |
| --- | --- | --- |

| Darba uzdevumi / Aktivitātes*, ar kuru palīdzību tiks sasniegts projekta mērķis |  | Laika periods** | Rezultāts*** | Plānotie publicitātes pasākumi**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta vadošais partneris LPS Projekta vadība un koordinācija |  | no: 01.05.2022. līdz: 01.11.2022. | Sadarbībā ar sadarbības partneriem – piekrastes pašvaldībām īstenots projekts - Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināta laba vides kvalitāte, iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīva, tīra, droša vide un pludmales pieejamība, un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās | Informācija par projektu tiks ievietota LPS mājaslapā www.lps.lv |
|  |  |  | Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā. |  |
| Sadarbības partneri |  |  |  |  |
| 1. | Ādažu novada pašvaldība |  |  |  |
| 1.1. | Paaugstināt piekrastes pludmales joslas pieejamības un labiekārtojuma līmeni | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Veikta regulāra atkritumu apsaimniekošana pludmales zonā, nodrošinot regulāru pludmales joslas uzkopšanu 19 km garumā | Informācija par projektu tiks publicēta Carnikavas novada informatīvajā izdevumā “Ādažu vēstis", www.adazi.lv un Ādažu novada pašvaldības Facebook profilā |
|  |  |  | Uzstādītas 2 biotualetes stāvvietās pie pludmales |  |
|  |  |  | Uzstādīti 20 atkritumu konteineri |  |
| 2. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība |  |  |  |
| 2.1. | Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes novada teritoriju, veicot atkritumu apsaimniekošanu un publisko tualešu asenizāciju piekrastes zonā | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Uzturēts kārtībā Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes novada teritorijas posmu 96 km garumā | Informācija par projektu tiks publicēta Dienvidkurzemes novada informatīvajā izdevumā “Dienvidkurzeme", www.dienvidkurzeme.lv un Dienvidkurzemes novada pašvaldības Facebook profilā |
| 2.2. | Veikt jūras piekrastes atpūtas vietu labiekārtojuma uzlabojumus |  | - Uzstādīts sporta aprīkojums Pāvilostas piekrastē (2 piekrastes futbola vārti); - Uzstādītas 2 pārģērbšanās kabīnes Bernātos un Ziemupē; - Uzstādītas 6 enkurbojas drošības veicināšanai Papē un Bernātos - Uzstādītas 4 informatīvās planšetes Pāvilostā un Bernātos; - Veikti nojumes uzlabošanas darbi “Liedagos”; - Uzstādītas koka laipas nobrauktuves 50m garumā un 2 soliņi Ziemupē un “Liedagos”. |  |
| 3. | Liepājas valstspilsētas pašvaldība |  |  |  |
| 3.1. | Veikta piekrastes informācijas infrastruktūras sakārtošana | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Uzstādīti 2 informatīvie stendi Liepājas Jūrmalas parkā – pie izejas uz jūru Pērkones ielas galā, un pie izejas uz jūru Vaiņodes ielas galā. | Informācija par projektu tiks publicēta www.liepaja.lv |
| 4. | Limbažu novada pašvaldība |  |  |  |
| 4.1. | Regulāri uzturēt Ainažos, Salacgrīvā, Tūjā un Skultē izveidotās un atpūtnieku intensīvi apmeklētās pludmales – irdināt smilšaino liedagu un attīrīt no nevēlamā apauguma, savākt atpūtnieku atstātos un jūras izskalotos atkritumus | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Sakopta un uzturēta piekrastes josla visā Limbažu novadā 61,9 km garumā | Informācija par projektu tiks ievietota Limbažu novada informatīvajā izdevumā “Limbažu Novada Ziņas” un www.limbazunovads.lv |
| 4.2. | Pilnveidot peldvietu infrastruktūru |  | Ainažu pludmalē uzstādīti 2 soliņi, Salacgrīvas pludmalē 3 soliņi, 8 riteņu novietnes, izvietotas 40 bojas |  |
| 5. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |  |  |  |
| 5.1. | Pilnveidot peldvietu infrastruktūru | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Vecāķu peldvietas teritorijā uzstādīti 6 pludmales soli | Informācija par projektu tiks ievietota Rīgas pašvaldības mājaslapā |
| 6. | Saulkrastu novada pašvaldība |  |  |  |
| 6.1. | Uzlabot Saulkrastu pludmales labiekārtojuma līmeni | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Uzstādītas 5 pārģērbšanās kabīnes | Informācija par projektu tiks publicēta Saulkrastu novada informatīvajā izdevumā, www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada pašvaldības Facebook profilā |
| 7. | Talsu novada dome |  |  |  |
| 7.1. | Veikt regulāru atkritumu apsaimniekošanu un tualešu uzturēšanu pludmales zonā, nodrošināt regulāru pludmales joslas uzkopšanu. | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Sakopta un uzturēta pludmales josla 85 km garā joslā | Informācija par projektu tiks publicēta Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas” un www.talsi.lv |
| 8. | Tukuma novada dome |  |  |  |
| 8.1. | Engures pagasta pārvalde |  |  |  |
| 8.1.1. | Veikt regulāru atkritumu apsaimniekošanu, tualešu uzturēšanu pludmales zonā | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Sakopta un apsaimniekota pludmale 49 km garumā | Informācija par projektu tiks publicēta Tukuma novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tukuma Novada Vēstis” un www.tukums.lv |
| 8.1.2. | Labiekārtot peldvietas infrastruktūru |  |  |  |
| 8.2. | Lapmežciema pagasta pārvalde |  |  |  |
| 8.2.1. | Veikt regulāru atkritumu apsaimniekošanu, tualešu uzturēšanu pludmales zonā | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. | Sakopta un apsaimniekota pludmale 7 km garumā | Informācija par projektu tiks publicēta Tukuma novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tukuma Novada Vēstis” un www.tukums.lv |
| 8.2.2. | Labiekārtot peldvietas infrastruktūru |  | Iegādātas un uzstādītas 4 atkritumu urnas suņu ekskrementiem (Ragaciems 2gab., Lapmežciems 1gab., Biguaņciems 1gab.) un soliņš Bigauņciema pludmales teritorijā |  |
| 9. | Ventspils novada pašvaldība |  |  |  |
| 9.1 | Regulāri savākt atkritumus Ventspils novada pašvaldības piekrastes teritorijā, nodrošinot darbiniekus ar nepieciešamo apģērbu un inventāru | no: 01.05.2023. līdz: 01.10.2023. |  | Informācija par projektu tiks publicēta Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā “Ventspils Novadnieks” un www.ventspilsnovads.lv |
| 9.2. | Labiekārtot pludmales infrastruktūru |  | Uzstādīti 2 jauni nomāti atkritumu konteineri 7 m3 tilpumā un 40 koka atkritumu konteineri |  |
| 10. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” |  |  |  |
| 10.1. | Nodrošināt piekļuvi jūrai | no: 01.05.2023. līdz: 30.06.2023. | Attīrītas 4 pieejas jūrai no smilšu sanesumiem, kā arī izgatavota jauna kāpne pāri kāpai 30 m garumā (1,2 m platumā) un nomainīts koka klājs 25 m garumā (4 m platumā). | Informācija par projektu tiks publicēta laikrakstā “Ventas Balss” un Ventspils portālā www.ventspils.lv |
| Visi sadarbības partneri |  |  |  |  |
| 11. | Izvērtēt apsaimniekošanas pasākumu atbilstību attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānam un spēkā esošajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (izvērtējums pielikumā). |  |  |  |

* Ja darba uzdevumi / aktivitātes sastāv no apakšaktivitātēm, tad tās arī ir jānorāda

** Norādīt maksimāli precīzu izpildes laiku (konkrētus datumus)

*** Norādīt skaitliski izmērāmus un auditējamus projekta rezultātus

**** Informācija nav jāaizpilda tiem projektiem, kuriem iesniedzams atsevišķs Komunikācijas plāns