1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada      .decembra

informatīvajam ziņojumam

**Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” indikatīvais objektu saraksts, kurus plānots atjaunot no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļiem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.**  | **Nosaukums** | **Aptuvenais garums, km** | **Plānotās izmaksas ar PVN, EUR** | **Galvenie darbu veidi** |
| 1 | Kalnciema poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-57/00 atjaunošana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā  | 5,70 | 430 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu un ceļa segas atjaunošana. |
| 2 | Auces poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-66/60 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā  | 6,66 | 900 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana -uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu.  |
| 3 | Gātupes poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-24/00 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā un D-2 pik.00/00-23/50 Salas pagastā, Babītes novadā atjaunošana | 4,75 | 450 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - aizsargdambja uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu un ceļa segas atjaunošana. |
| 4 | Ratnieku-Bitesleju poldera aizsargdambja D-2 pik.00/00-27/00 atjaunošana Salas pagastā, Babītes novadā | 2,70 | 250 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Aizsargdambja nobrauktuvju atjaunošana, nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu.  |
| 5 | Straupciema poldera aizsargdambja D-1 pik.00/00-31/00 atjaunošana Salas pagastā, Babītes novadā  | 3,10 | 270 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - aizsargdambja uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu.  |
| 6 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Gātupes poldera krājbaseins, ŪSIK kods 3812255:01, pik.18/50-40/10 atjaunošana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā | 2,16 | 96 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana, drenu izteku atjaunošana, ūdens izvadcaurules atjaunošana. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 7 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Grūbes grāvis, ŪSIK kods 368822:01, pik.00/00-57/20 atjaunošana Vītiņu pagastā, Auces novadā | 5,72 | 88 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 8 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kažu grāvis, ŪSIK kods 38462:01, pik.00/00-51/40 atjaunošana Dāviņu pagastā, Bauskas novadā | 5,14 | 60 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 9 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Ozolu grāvis, 4144526:01, pik.00/00-56/30 atjaunošana Bebru pagastā, Kokneses novadā | 5,63 | 80 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 10 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Taļķe, ŪSIK kods 38428:01, pik.59/60-81/40 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā | 2,18 | 55 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana, nostiprinājumu atjaunošana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Kājnieku 2 laipu atjaunošana, drenu izteku atjaunošana. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 11 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Brasla, ŪSIK kods 41544:01, pik.196/00-219/40 atjaunošana Krapes, Aizkraukles pagastā, Ogres, Aizkraukles novadā | 2,34 | 36 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Caurtekas atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 12 | Užavas labā krasta aizsargdambja, pik. 00/00 - 40/00 atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā | 4,00 | 600 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu un ceļa segas atjaunošana. |
| 13 | Ķūļciema poldera aizsargdambja D-1, pik. 11/00 – 38/63 atjaunošana Ķūļciema pagastā, Talsu novadā | 2,76 | 350 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu. |
| 14 | Upatu poldera aizsargdambja, pik. 00/00 – 25/82 atjaunošana Ugāles pagastā, Ventspils novadā | 2,58 | 450 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti, dambja ķermeņa stiprināšana. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu. |
| 15 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķēšupe, ŪSIK kods 37496:01, pik. 00/00 – 82/76 atjaunošana Ārlavas, Laidzes un Valdgales pagastā, Talsu novadā | 8,28 | 225 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 6 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 16 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vārzava, ŪSIK kods 37472:01, pik. 00/00 - 50/53, atjaunošana Īves pagastā, Talsu novadā | 5,04 | 190 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 17 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupīte, ŪSIK kods 37492:01, pik. 37/92-100/66 atjaunošana Valdgales un Īves pagastā, Talsu novadā | 6,30 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 5 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 18 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vēveru grāvis, ŪSIK kods 374932:01 pik. 00/00 - 60/06 atjaunošana Valdgales un Īves pagastā, Talsu novadā | 6,00 | 190 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 6 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 19 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Rāvene, ŪSIK kods 3546712:01, pik. 00/00 – 70/68 atjaunošana Dunalkas pagastā, Durbes novadā | 7,10 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 5 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 20 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Lankas grāvis, ŪSIK kods 354662:01, pik. 00/00 - 61/31 atjaunošana Dunalkas pagastā, Durbes novadā | 6,13 | 195 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 5 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 21 | Valsts nozīmes ūdensnotekas N-24, ŪSIK kods 3627752:01, pik. 00/00 – 84/05 atjaunošana Irlavas, Tumes un Degoles pagastā, Tukuma novadā | 8,41 | 220 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 7 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 22 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Dārtsmuižas strauts, ŪSIK kods 36277542:01, pik. 13/10-81/10 atjaunošana Irlavas pagastā, Tukuma novadā | 6,81 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 23 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Ratnieku strauts, ŪSIK kods 378262:01, pik.00/00-69/67 atjaunošana Degoles pagastā, Tukuma novadā | 6,97 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 7 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 24 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kurmāles upīte, ŪSIK kods 36382:01, pik. 00/00 – 02/60; 47/60 – 71/36 atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā | 2,61 | 100 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 2 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 25 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Timleru grāvis, ŪSIK kods 3422233:01, pik. 00/00-78/69 atjaunošana Medzes pagastā, Grobiņas novadā | 7,90 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 8 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 26 | Valsts nozīmes ūdensnotekas 385-N- 18, ŪSIK kods 342632:01, pik.00/00-50/08 atjaunošana Gaviezes un Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā  | 5,00 | 190 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 27 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalējupīte, ŪSIK kods 3428664:01, pik.49/80-67/20; 76/90-85/20; 95/30-110/30 atjaunošana Vecpils un Durbes pagastā, Durbes novadā | 4,08 | 190 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 2 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 28 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Dakterišķe, ŪSIK kods 3428826:01, pik.65/40-128/31 atjaunošana Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā | 6,30 | 195 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 29 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Jūdupīte, ŪSIK kods 36846:01, pik. 00/00 – 61/40 atjaunošana Rubas pagastā, Saldus novadā | 6,14 | 185 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 30 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Krieviņupe, ŪSIK 36456 :01, pik. 16/20-61/20 atjaunošana Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā, Saldus novadā | 4,50 | 155 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 2 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 31 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Zaurupe, ŪSIK 366724:01,ŪSIK kods 366724:01, pik. 00/00 – 62/06 atjaunošana Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā | 6,21 | 185 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 5 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 32 | Valsts nozīmes ūdensnotekas N-9, ŪSIK kods 358112:01, pik. 00/00 – 47/80 atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā | 4,78 | 150 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 33 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Mara, ŪSIK kods 3564:01, pik. 33/40- 102/87 atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā | 6,99 | 190 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 34 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Cepļupe, ŪSIK kods 354636:01, pik. 11/00-70/12 atjaunošana Cīravas pagastā, Aizputes novadā | 5,92 | 170 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 35 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Papes kanāls, ŪSIK kods 338:01, pik. 00/00 - 10/14 atjaunošana Rucavas pagastā, Rucavas novadā | 1,00 | 480 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 36 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Naša, ŪSIK kods 36614:01, pik. 30/43 – 98/07 atjaunošana Zirņu pagastā, Saldus novadā | 6,76 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 5 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 37 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūdupe, ŪSIK kods 42466:01, pik. 00/00- 38/65 atjaunošana Stāmerienas pagastā Gulbenes novadā | 3,87 | 85 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 5 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 38 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Simsonu grāvis, ŪSIK kods 4241422:01, pik. 00/00- 67/50 atjaunošana Daukstu un Stradu pagastos, Gulbenes novadā | 6,75 | 150 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 39 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Liedīte, ŪSIK kods 4238972:01, pik. 00/00- 65/26 atjaunošana Jaungulbenes pagastā Gulbenes novadā | 6,52 | 150 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes atjaunošana, izraktās grunts izlīdzināšana, drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 40 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kančupe ŪSIK kods 545422:01, pik.28/00-71/00;80/00-110/45 atjaunošana Rencēnu pagastā Burtnieku novadā | 7,35 | 150 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes atjaunošana, izraktās grunts izlīdzināšana, Drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, 2 caurteku pieskalojuma iztīrīšana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 41 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Apšupīte ŪSIK kods 526434:01, pik. 25/95-42/67,56/38-88/55 atjaunošana Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā | 4,89 | 140 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 1 caurtekas atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūves ieplūdē un izplūdē. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 42 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Sužupīte ŪSIK kods 52428:01, pik.00/00-16/70;31/60-49/00 un 50/30-52/14 atjaunošana Raunas pagastā Raunas novadā | 3,59 | 55 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Kājnieku laipas atjaunošana, drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 43 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Austras strauts ŪSIK kods 525242:01, pik. 34/00-98/00 atjaunošana Jērcēnu un Ēveles pagastā Strenču novadā, Rencēnu pagastā Burtnieku novadā. | 6,40 | 150 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 2 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 44 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Āsteres N-1,ŪSIK kods 538722:01, pik.00/00-50/42 atjaunošana Viļķenes pagastā Limbažu novadā | 5,04 | 90 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, 1 caurtekas skalošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 45 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Mīļuma, ŪSIK kods 523944:01, pik.36/00-68/50 atjaunošana, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. | 3,60 | 80 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 1 caurtekas atjaunošana, 2 caurteku skalošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 46 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Siltene USIK kods 42624:01, pik.00/00-74/80 atjaunošana Tilžas pagastā Balvu novadā | 7,48 | 155 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 2 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 47 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Palnupīte USIK kods 425492:01, pik. 25/40-127/20 atjaunošana Kubulu un Vīksnas pagastā Balvu novadā | 10,18 | 240 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 48 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kaņepe USIK kods 683254:01, pik.00/00-58/82 atjaunošana Baltinavas novadā | 5,88 | 140 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 2 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 49 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Raganiņa USIK kods 425474:01, pik. 00/00-41/63 atjaunošana Kubulu pagastā Balvu novadā | 4,16 | 90 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 1 caurtekas atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 50 | Rēzeknes upes kreisā krasta dambja, pik.00/00-46/00 atjaunošana Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā | 4,60 | 350 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti. Dambja virskārtas atjaunošana. |
| 51 | Rēzeknes upes labā krasta dambja, pik.00/00-22/00 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā | 2,20 | 240 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti un ceļa segas atjaunošana. |
| 52 | Zvidzienas poldera aizsargdambja D-2, pik.00/00-08/66 un D-3 pik.00/00-21/15, atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā | 2,98 | 60 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu un dambja virskārtas atjaunošana. |
| 53 | Ošas 1. poldera aizsargdambja, pik. 103/70 - 119/20 atjaunošana Rudzātu pagastā, Līvānu novadā | 1,55 | 90 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti. Aizsargdambja nogāžu apsēšana ar zāļu sēklu maisījumu un dambja virskārtas atjaunošana. |
| 54 | Aiviekstes hidromezgla sanešu aizsargdambja Nr.1 pik.00/00 - 02/36 un Nr.2 pik. 00/00 - 00/82, atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā | 0,32 | 300 000,00 | Apauguma novākšana, aizsargdambja parametru atjaunošana - uzbēršana ar pievestu grunti, nogāžu stiprināšana. Sanešu aizturēšanas ietaises atjaunošana, slūžu pievadkanāla gultnes tīrīšana no sanešiem un piesērējuma. Kultūrtehniskie darbi. |
| 55 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēsle, ŪSIK kods 4272:01 pik.117/00 – 212/50 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā | 9,55 | 400 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 1 caurtekas, 1 caurtekas regulatora atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 56 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Laucesa, ŪSIK kods 436:01, pik.119/50-135/40 atjaunošana Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā | 1,59 | 70 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 57 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvidzienas kanāls ŪSIK kods 42342:01, pik. 68/90 caurtekas - regulatora atjaunošana Ošupes pagastā, Madonas novadā | 0,05 | 90 000,00 | Gultnes sanešu tīrīšana, betona nogāžu atjaunošana. Caurtekas - regulatora ierīču un mehānismu atjaunošana. Ceļa konstrukcijas virs caurtekas - regulatora atjaunošana.  |
| 58 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Garbaru upe, ŪSIK kods 684236:01, pik.19/95-42/00 un 47/10-72/05 atjaunošana Ludzā, Cirmas un Isnaudas pagastā, Ludzas novadā | 4,70 | 155 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 59 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelīte, ŪSIK kods 43126:01, pik. 07/00-22/00 atjaunošana Salas pagastā, Jēkabpils novadā | 1,50 | 110 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 60 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.105, ŪSIK kods 432574:01, pik.00/00-50/54 atjaunošana Pelēču pagastā, Preiļu novadā | 5,05 | 200 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 61 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 atjaunošana Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas novadā | 2,97 | 300 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu kolektoru izteku atjaunošana, 9 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kājnieku 2 laipu atjaunošana. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 62 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Dubna, ŪSIK kods 432:01, pik.06/54-30/00 atjaunošana Līvānos, Līvānu novadā | 2,35 | 550 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana un transportēšana. Nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 63 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kreiču poldera sūkņu stacijas pievadkanāls, ŪSIK kods 6842352:01, pik.00/00-13/01 atjaunošana Ludzā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā | 1,30 | 60 519,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 3 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 64 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Ūdzins 42698:01, pik.00/00-07/00 un pik.14/00-38/00 atjaunošana Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā | 3,10 | 120 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 4 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana caurtekas ieplūdes un izplūdes daļā. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 65 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Taudejānu strauts ŪSIK kods 42874:01, pik.00/00-59/00 atjaunošana Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā | 5,93 | 155 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana. 4 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana caurtekas ieplūdes un izplūdes daļā. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
| 66 | Valsts nozīmes ūdensnotekas N-5 ŪSIK kods 423492432:01, pik.00/00-50/38 atjaunošana Dekšāres pagastā, Viļānu novadā | 5,03 | 280 000,00 | Apauguma novākšana, gultnes parametru atjaunošana - grunts pieskalojuma iztīrīšana. Izraktās grunts izlīdzināšana. Drenu izteku atjaunošana, 7 caurteku atjaunošana, nostiprinājumu atjaunošana transportbūvju ieplūdēs un izplūdēs. Kultūrtehniskie darbi atbērtnē. |
|  |  |  | **13 730 519,00** |  |